|  | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA (NOMBRE DE LA CONVOCANTE) LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº___________ |
| --- | --- |

LA [ANOTAR EL NOMBRE DE LA CONVOCANTE]DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA EN SU ARTÍCULO 171 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30  DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CONVOCA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LLEVAR A CABO LA OBRA:________________________________________, BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES:

BASES

1.-	PARTICIPANTES:

Podrán participar las personas físicas o morales que cumplan con los requisitos de la convocatoria y del presente documento y que cuenten con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios para realizar en forma oportuna, la(s) obra(s) con las especificaciones, características y cantidades que se consignan en el catálogo de conceptos y cuya especialidad esté relacionada con el giro de Obra ________________ de acuerdo al Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila.

2.-	INFORMACIÓN GENERAL:

2.1.-	OBJETO DE LA LICITACIÓN: (descripción general y ubicación de la  obra).

2.2.-	ORIGEN DE LOS FONDOS: {Anotar si la fuente de financiamiento es Estatal o Estatal y Municipal}.

2.3.-	AUTORIZACIÓN: Los recursos para la construcción de esta (s) obra (s), fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila.

2.4.-	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA: Fecha probable de inicio de los trabajos a partir del ______ de_________ de 20__ y  terminar  el _______ de _________de 20____.

2.5.-	NÚMERO DE CONVOCATORIA: ___________________________

2.6.-	COSTO DE LAS BASES:

| La CONVOCANTE: | $_________ (__________pesos, ____ /100 M.N.) |
| --- | --- |
| Compranet (www.coahuila.compranet.gob.mx) | $_________ (__________pesos, ____ /100 M.N.) |

  - CONSULTA, PAGO Y ENTREGA DE BASES:

    - CONSULTA: del ___ al ___ de _______ de 20__ de las ___ a las _____ horas, en las oficinas de: ____________________________, con domicilio en: ____________________________; teléfonos: ______________, o en Compranet, en la dirección: http://www.coahuila.compranet.gob.mx

    - PAGO DE BASES:

- Cuenta bancaria: el pago de bases podrá realizarse mediante depósito bancario en la cuenta Número: [______________], del banco [_____________], perteneciente a la [_______].

- En internet: la generación del recibo de compra, podrá realizarse a través de la página web http://www.pagafácil, efectuando el pago de acuerdo a lo señalado en el recibo.

- Convocante: [anotar el nombre del área específica, el domicilio, fechas y horario, en el que se puede hacer el pago].

    - ENTREGA DE BASES:

- En las oficinas de la Convocante: la entrega se realizará en [anotar el nombre del área específica, el domicilio, fechas y horario, en el que se pueden entregar las bases], contra entrega de una copia simple y su original para cotejo, del comprobante de pago de las bases efectuado mediante cualquiera de las opciones señaladas en las presentes bases.

- En internet: a través de Compranet, en la dirección http://www.compranet.gob.mx

3.-	DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:

Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará:

CONTRATISTA O PROVEEDOR: La persona física o moral que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas en los términos de la Ley.

CONTRATISTA O PROVEEDOR LOCAL: Persona física o moral con domicilio fiscal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas en los términos de la Ley.

CONVOCANTE: El órgano ejecutor que realiza el proceso de licitación.

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

LICITANTE: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

LICITANTE LOCAL: La persona física o moral con domicilio fiscal en el Estado de Coahuila de Zaragoza que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.

SEFIR: Secretaría de la Función Pública de Estado de Coahuila

SISTEMA COMPRANET: Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

4.-	FECHA, HORA Y LUGAR EN QUE SE VERIFICARÁN LOS ACTOS DE:

| 4.1 | VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El lugar de reunión para efectuar la visita al sitio de realización de los trabajos será en: _________________________________________, el día _______ de __________ de 20__, a las _______ horas, no siendo obligatorio la asistencia de los participantes, pero invariablemente deberá presentar escrito en el que manifieste conocer el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones físicas, ambientales, laborales y económicas. (DOCUMENTO NUM: 8, ANEXO NUM: 1). |
| --- | --- |
| 4.2 | JUNTA DE ACLARACIONES: El día __ de _________ de 20__ a las _____ horas en ______________________________________________. La asistencia de los LICITANTES a las juntas de aclaraciones que se realicen será opcional, sin embargo será responsabilidad del LICITANTE, obtener una copia del documento correspondiente, consultando la página de compranet u ocurriendo a las oficinas de la CONVOCANTE y considerar en su propuesta todos los aspectos que se traten en las juntas de aclaraciones. El LICITANTE tendrá la oportunidad de aclarar durante la junta de aclaraciones cualquier duda en relación a las bases de licitación, catálogo de conceptos y demás condiciones, levantándose la minuta correspondiente de la que se proporcionará copia a los asistentes. Sólo podrán solicitar aclaraciones y formular preguntas las personas que hayan adquirido estas bases, lo que deberán acreditar con copia del comprobante de pago de las mismas. Las personas que no lo presenten tendrán permitido el acceso, pero no podrán formular preguntas ni solicitar copia de la minuta. Las dudas y preguntas que existan sobre estas bases y sus anexos, podrán ser presentadas por escrito en papel original membretado, junto con copia del comprobante de pago de bases; en:(Lugar)___________________________ a partir del día de publicación de la convocatoria y hasta un día anterior a la junta de aclaraciones, en horario de ________________, o directamente durante el desarrollo de la reunión. De acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos, a más tardar en la Junta de aclaraciones, la CONVOCANTE establecerá los requerimientos mínimos de higiene y seguridad para el personal, considerando equipo y señalamientos, así como la protección al exterior e interior de la obra, lo cual deberá quedar asentado en la minuta de dicha junta de aclaraciones. Los LICITANTES se comprometen a cumplirlos en la ejecución de la obra en el tiempo y la forma establecida en el programa correspondiente, debidamente aceptado y autorizado por la “CONVOCANTE” y el costo correspondiente a estos requerimientos deberá incluirse en el análisis del factor de indirectos que se presente en la propuesta económica. La CONVOCANTE deberá publicar en el SISTEMA COMPRANET el acta a más tardar al día siguiente una vez realizado el acto, siendo responsabilidad del LICITANTE que no asista, obtener una copia del documento. |
| 4.3 | PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS : El ___ de _______ de 20__ a las _____ horas en _______________________________. Una vez iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, a la hora y fecha señaladas, no se aceptará propuesta alguna de los LICITANTES que lleguen posteriormente. El LICITANTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones y especificaciones que figuran en las bases de licitación. Si el LICITANTE omite presentar alguna información requerida en los documentos de licitación o presenta una oferta que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos a esos documentos, el resultado invariablemente será el desechamiento de su oferta. |
| 4.4 | FALLO: El __ de ________ de 20__ a las _____ horas en: ________________________ ______________. [La fecha del fallo deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha de inicio de la primera etapa, y podrá diferirse por una sola vez, siempre que el nuevo plazo no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente]. |

5.-	CONDICIONES DE PRECIO Y PAGO:

| 5.1 | PRECIO: Los trabajos motivo de esta licitación, se regirán bajo la modalidad de Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado. Las cotizaciones deberán presentarse en pesos mexicanos, Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. |
| --- | --- |
| 5.2 | CONDICIONES DE PAGO: Las estimaciones de trabajos ejecutados, serán elaboradas y presentadas por el CONTRATISTA a la Residencia de Obra de la CONVOCANTE, dentro de los dos días naturales siguientes a la fecha de corte fijado para el pago de las estimaciones por la CONVOCANTE, por PERÍODOS MENSUALES, acompañadas de la documentación que acredita la procedencia del pago (generadores de obra, croquis, memoria fotográfica, reportes de laboratorio y autorización de la supervisión y cualesquiera otro necesario para sustentar la estimación), la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán tramitarse para pago, ante la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, por parte de “LA CONVOCANTE”, en un plazo no mayor a quince días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra de “LA CONVOCANTE”. La CONVOCANTE cubrirá a la CONTRATISTA el importe de cada estimación dentro de un plazo no mayor de treinta días naturales contados a partir de la recepción de la misma en la Secretaría de Finanzas del Estado, previa autorización del Residente de Supervisión de la obra de que se trate y a satisfacción de la CONVOCANTE. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será solo para efecto de control administrativo. |
| 5.3 | FACTURACIÓN: La facturación deberá hacerse a nombre de _____________________, con domicilio fiscal en _______________________________en la ciudad de Saltillo, Coahuila, con Registro Federal de Contribuyentes __________________________. |
| 5.4 | ANTICIPO: Para los efectos del artículo 49, de la LEY, la CONVOCANTE, ha decidido otorgar un ___ por ciento del monto aprobado al contrato en el ejercicio de que se trate para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán adquirir. El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos que se realicen y en la última estimación deberá amortizar el saldo que haga el 100% del anticipo otorgado. |
| 5.5 | PROCEDIMIENTO PARA AJUSTE DE COSTOS: Si durante la ejecución de la obra ocurren circunstancias de orden económico no previstas y que de hecho, sin dolo, culpa o negligencia de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados siempre y que la obra no se encuentre con atraso en relación con el programa originalmente propuesto; se procederá a actualizar el análisis de precios unitarios presentados en cada uno de los conceptos, en el supuesto de que los conceptos de obra presentaran atraso no procederá ajuste de costos alguno respecto al concepto en atraso, hasta que se regularice el avance de la obra con el programa autorizado y exclusivamente sobre la cantidad de obra de los conceptos que se hayan realizado dentro de programa, previa justificación presentada por el CONTRATISTA y que satisfaga a la CONVOCANTE y se sujetará a lo establecido en los artículos 56, 57 y 58 de la LEY. El CONTRATISTA deberá presentar la solicitud por escrito para ajuste de costos en un plazo no mayor a los 60 días naturales contados a partir de la fecha de publicación de los índices nacionales de precios productor publicados por el Banco de México, sobre el período que se reclama, para aquellos conceptos que se vean afectados de acuerdo al párrafo anterior. La Contratante dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. |

6.-	INSTRUCCIONES PARA ELABORAR Y ENTREGAR LAS PROPOSICIONES:

6.1.-	Todos los documentos y correspondencia relacionada con la presente licitación, deberán estar escritos en idioma español .

6.2.- 	ENTREGA DE PROPOSICIONES:

La entrega de las propuestas deberá hacerse dentro de un solo sobre que contenga, por escrito la propuesta técnica y la propuesta económica [La convocante deberá señalar si la información de las propuestas deberá presentarse igualmente en un dispositivo magnético], y podrá realizarse por la persona que designe el representante legal del LICITANTE, mediante la presentación dentro del sobre de las propuestas, formando parte de la propuesta técnica, de una carta poder simple; y dentro o fuera del citado sobre, a juicio de “EL LICITANTE”, de una identificación personal con fotografía, que se encuentre vigente, consistente en: credencial del Instituto Federal Electoral, o Pasaporte o cédula Profesional.

EL SOBRE DEBERÁ DE CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

6.3.-	PROPUESTA TÉCNICA:

EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, DEBERÁ PRESENTARSE DEBIDAMENTE CERRADO O EN FORMA TAL QUE NO PERMITA LA EXTRACCIÓN O INTRODUCCIÓN DE DOCUMENTO ALGUNO, HASTA SER ABIERTO EN EL MOMENTO EN QUE SE LLEVE A CABO EL ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. Y DEBERÁ IDENTIFICARLO CON EL NOMBRE DE LA EMPRESA Y LA LEYENDA DE “PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA”, ADEMÁS DEL NÚMERO Y OBJETO DE LA LICITACIÓN.

La propuesta técnica deberá contener la siguiente documentación, la cual deberá estar rubricada en su totalidad y de manera autógrafa  por el representante legal del LICITANTE y los anexos formulados deberán contar con membrete del LICITANTE.

- Original y copia del recibo de pago de las bases de licitación.

- Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que los datos que se proporcionan se apegan a la realidad y que se compromete a presentar en copia y original solo para cotejo, del “manifiesto de domicilio de la obra” y la “constancia de cumplimento” emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se constate que, da por aceptada la liquidación de las obligaciones del CONTRATISTA en la obra en cuestión.  El CONTRATISTA acepta que no se procederá a liberar la fianza de cumplimiento si no se ha cubierto este requisito; de persistir esta omisión el caso será turnado a la SEFIR, para los efectos que procedan. (DOCUMENTO NUM: 2, ANEXO NUM: 5)

- Escrito  en el que manifieste bajo protesta de decir verdad no encontrarse en los supuestos del Art. 50 de la LEY (DOCUEMENTO NUM: 3, ANEXO NUM: 5A).

- Registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila, expedido por la SEFIR, vigente a la fecha de presentación de propuestas, (Copia simple y original o copia notariada para cotejo).

- En el caso de que la rúbrica de quien firme la propuesta no se encuentre acreditada en el Registro del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila, expedido por la SEFIR., deberá presentar poder otorgado por el Representante Legal de la empresa, para actos de administración y dominio, mediante documento público debidamente certificado ante Notario Público en original y copia simple para cotejo, además original y copia de identificación con fotografía de quien firma la propuesta. (Credencial del Instituto Federal Electoral, o pasaporte o Cédula Profesional), donde se pueda cotejar la firma que registra en la propuesta.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa y debidamente firmado, en el que el representante legal de “EL LICITANTE”, manifieste que su representada conoce y esta de acuerdo con el contenido de las bases de la presente licitación y los acuerdos tomados en la Junta de aclaraciones del presente proceso, incluidos los anexos y el modelo de contrato.- (DOCUMENTO NUM: 6, ANEXO NUM: 19).

- Acreditamiento de la Capacidad Financiera del Licitante:

7.1.-	Personas Morales:

  - Comprobar un capital contable mínimo de $______.00 (________ pesos, ______/100 M.N.) mediante la presentación del Registro en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila, expedido por la SEFIR. (Para modificar el Capital Contable registrado en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila, el Licitante deberá acudir a la SRFIR., y acreditarlo mediante Declaración fiscal o Balance general auditado, firmado por el Representante legal de la empresa y Contador Público acreditado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando la cédula profesional y Certificación como auditor ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de este último; la documentación deberá presentarse en original o copia certificada y copia simple para cotejo), o,

  - Declaración fiscal del ejercicio fiscal inmediato anterior, firmado por el representante legal del licitante. (original o copia certificada y copia simple para cotejo), o,

  - Balance General del Licitante, auditado por Contador Público acreditado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando la Cédula Profesional y Certificación como Auditor ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, debidamente firmado por el Contador y el Representante Legal del Licitante, que comprenda el período posterior a la fecha de presentación de la declaración del ejercicio fiscal inmediato anterior. (original o copia certificada y copia simple para cotejo).

  - Personas Físicas:

  - Comprobar un Capital contable o patrimonio mínimo de $______.00 (________ pesos, ______/100 M.N.) mediante la presentación del Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado de Coahuila, vigente, expedido por la SEFIR. (Los Registros que solo contengan información del Licitante, correspondiente a sus ingresos y egresos, deberán tramitar ante las Oficinas de la SEFIR., se les determine su patrimonio), o,

  - Comprobar un Capital contable o patrimonio mínimo de $______.00 (________ pesos, ______/100 M.N.) mediante la presentación de la Declaración del Ejercicio fiscal inmediato anterior.

- Carta en hoja membretada de la empresa mediante la cual manifieste que conoce el sitio donde se ejecutarán los trabajos y sus condiciones ambientales; ( DOCUMENTO NUM: 8, ANEXO NUM: 1)

- Listado y precio de los insumos (materiales y mano de obra) considerados en los análisis de precios unitarios. (DOCUMENTO NUM: 9, ANEXO NUM: 2).

- Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si son de su propiedad, arrendadas o por adquirir:

  - En el caso de maquinaria y equipo de su propiedad: Deberá indicar, marca – modelo y número de serie, su ubicación física y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, capacidad y horas programadas. Además invariablemente, deberá anexar a esta relación, copia de cada una de las facturas de la maquinaria y equipo que señaló como propia.

(DOCUMENTO NUM: 10, ANEXO NUM: 3)

  - Arrendadas o por adquirir: Tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, en el caso de que resulte ganador, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad irrestricta, que contenga membrete con el nombre de la empresa, domicilio, teléfono, Registro Federal de Contribuyentes, nombre y firma del Representante Legal de la empresa arrendadora. (DOCUMENTO NUM: 10, ANEXO NUM: 3).

- Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del LICITANTE, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares;

- Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal, mediante la presentación de una relación de contratos o actas de entrega, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso (ANEXO NUM: 3A).

- Programa calendarizado mensual por concepto y cantidad de obra de acuerdo al catálogo de conceptos, rubricado en su totalidad sin incluir precios. (ANEXO NUM: 4).

- Relación de subcontratos considerados. (ANEXO NUM: 2A). El LICITANTE asentará en este documento la parte o partes de la obra que propone sub-contratar, debiendo ser  subcontratistas de capacidad comprobada, reservándose el derecho, por parte de la CONVOCANTE de aceptar o rechazar para participar como subcontratista en la obra en cuestión. Aunado a lo anterior, la consideración de que la responsabilidad del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato que se establezca para la ejecución de la obra motivo de esta licitación será del LICITANTE.

- Planos generales y complementarios rubricados en su totalidad como constancia de su conocimiento y aceptación.                               (ANEXO NUM: 15)

- Especificaciones complementarias y particulares rubricadas en su totalidad. (ANEXO NUM 16).

- Escrito en el que el Representante Legal del licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por conducto de su representada, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:(DOCUMENTO NUM: 17, ANEXO NUM: 22).

A. 	Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B. 	Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C. 	Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación. La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de la Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la SEFIR, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

Los originales de los documentos oficiales de identificación personal podrán presentarse dentro o fuera del sobre, solamente para el cotejo de las copias correspondientes y ser devueltas en este mismo acto.

Los originales de los documentos de acreditamiento mercantil, fiscal o de certificaciones y registros, requeridas en estas bases, le serán devueltos al LICITANTE en el mismo acto después de haber sido cotejadas.

18. Listado de equipo y materiales de seguridad e higiene que se utilizarán en la obra. (ANEXO NUM: 20).

19.	Cédula de Identificación fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Original o copia certificada y fotocopia para cotejo).

6.4.-	PROPUESTA ECONÓMICA:

La propuesta económica deberá contener la siguiente documentación, la cual deberá estar rubricada en su totalidad y de manera autógrafa por quien sea acreditado como representante legal de la LICITANTE y los anexos formulados deberán contar con membrete del LICITANTE.

- Presupuesto por partidas y general (ANEXO NUM: 6), asentando con número y letra los precios unitarios; los cuales deberán corresponder a los análisis presentados por el LICITANTE, no debiendo modificar ningún aspecto de identificación, descripción o cuantificación del concepto. En dado caso que haya discrepancia entre los precios con número y letra, se tomarán los de letra como correctos.

- Carpeta de análisis de precios unitarios (ANEXO NUM: 7A), que contenga los análisis correspondientes a cada uno de los conceptos de obra y que representen el total del monto de la propuesta (todos y cada uno de los análisis de los precios unitarios contenidos en el catálogo de conceptos). Si la carpeta de un LICITANTE no cumple con el requisito mencionado se considerará como no presentada y su proposición será desechada en el acto o durante la revisión detallada de las propuestas, además la carpeta de análisis de precios unitarios deberá contener:

  - Análisis de integración del factor de salario real por categoría, con el IMSS, SAR e INFONAVIT integrados. (ANEXOS: NUM: 8 Y 8A).

  - Análisis de costos básicos de materiales y mano de obra. (ANEXOS NUM: 9, 9A).

  - Análisis de costo horario de equipo y maquinaria que participará en el proceso de construcción. (ANEXO NUM: 10), el costo horario deberá calcularse considerando el precio de equipos nuevos y deberá presentar el total de los análisis de maquinaría y equipo relacionados en su propuesta.

  - Análisis del factor de indirectos, separando indirectos de campo e indirectos de oficinas centrales. (ANEXOS NUM: 11, 11A, 11B, 11C, 11C1, 11C2).

  - Programa de equipo y medidas de Seguridad e Higiene que Licitante implementará con motivo de la obra licitada.         (ANEXO NUM: 21)

- Escrito de proposición (ANEXO NUM: 12), deberá presentarlo en el formato que  proporciona LA CONVOCANTE, en papel membretado de la LICITANTE.

- Programa calendarizado MENSUAL por concepto de obra con subtotales por partida y montos de acuerdo al catálogo de conceptos, rubricado en su totalidad. (ANEXO NUM: 14).

Los análisis de precios unitarios solicitados, deberá presentarlos estructurados por: costo directo (materiales, básicos, mano de obra, destajos, subcontratos, maquinaria y equipo), costo indirecto (administración de campo, administración central e IVC) y cargo por utilidad.

El procedimiento de análisis de los precios unitarios será mediante rendimiento por hora o turno. El cargo por utilidad será fijado por el CONTRATISTA mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos e indirectos. En los análisis de precios unitarios de cualquier concepto no intervendrán lotes por conceptos de mano de obra, materiales o equipo salvo que los mismos se encuentren integrados como básicos. Al elaborar la propuesta se deberá considerar el 0.5% de inspección, vigilancia y control (IVC).

En caso de que, en algún análisis de precio unitario se consigne el costo de un insumo que por sus características, no se encuentre en el mercado y requiera de un proceso de fabricación, en la propuesta económica deberá anexar el análisis del costo básico correspondiente, ya que de no hacerlo, el insumo aludido no podrá ser objeto de análisis por lo que se dará por no presentado y se desechará la propuesta por no presentar la totalidad de las tarjetas de precios unitarios.

- Programas cuantificados y calendarizados con importes:

24.1.- Programas cuantificados y calendarizados de los materiales expresado en volúmenes e importes (Anexo 25).

24.2.-   Programas cuantificados y calendarizados de maquinaria y equipo en horas efectivas de trabajo e importes (Anexo 26).

24.3.-   Programas cuantificados y calendarizados de utilización de personal profesional, técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos expresados en horas-hombre  e importes (Anexo 27).

24.4.-  Programas cuantificados y calendarizados de mano de obra de campo que se utilizará en la obra, expresado en jornadas e importes (Anexo 28).

24.5.-   Resumen de programas (Anexo 29).

- Escrito en papel membretado de la empresa, firmado por el representante legal del Licitante, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que en caso de que su representada resulte con la adjudicación del contrato, designará previo al inicio de los trabajos, a un superintendente de construcción, facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos y tomar todas las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, debiendo informar por escrito a los órganos ejecutores.

PROPOSICIONES CONJUNTAS.

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Para participar en una licitación, dos o más interesados deberán celebrar entre si, un convenio privado que contendrá lo siguiente:

- Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

- Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

- Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir;

- Determinación de un domicilio común para oír y recibir  notificaciones;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la propuesta, y

- Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción anterior se incluirá en el sobre que contenga la propuesta técnica. “LA CONVOCANTE”, deberá revisar que el convenio cumple con los requisitos exigidos, y

En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.

Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por “LA CONVOCANTE”, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

En el caso de que la propuesta conjunta se presente con la participación de por lo menos un licitante local asociado, deberán señalarse en el programa de obra [anexo ____), las partes de la obra cuya ejecución estará a  cargo, de los licitantes locales, mismas que deberán corresponder a por lo menos un 50% de los trabajos de la obra concursada y comprobar un capital contable de por lo menos el 50% del monto solicitado como requisito, para participar en el presente proceso.

7.-	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

El acto de presentación y apertura de proposiciones  será presidido por un funcionario de la CONVOCANTE, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas, conforme a los términos de la LEY y los requisitos establecidos en las bases.

A este acto se invitará a la SEFIR, quien podrá nombrar un representante para asistir con el objeto de dar constancia de que el proceso se realice con apego a la Ley de la materia.

Los actos se celebrarán en el domicilio de la CONVOCANTE, precisamente en: ______________, en la fecha y hora señalada; una vez iniciado el acto no se admitirá propuesta alguna, pero por ser un acto de orden público, cualquier persona podrá estar presente en calidad de testigo exclusivamente, por lo que no podrá participar con propuesta alguna.

Para efecto de dar agilidad al proceso pero sin que sea motivo de rechazo, los LICITANTES podrán registrarse previo al inicio del acto o podrán hacerlo una vez iniciado el mismo siempre y que se hayan presentado en la hora fijada para el efecto; los LICITANTES al ser nombrados, entregarán los sobres que contengan su proposición técnica y económica y demás documentación requerida; una vez entregado el sobre que contiene las propuestas técnicas y económicas, mismas no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia.

# El LICITANTE deberá de presentarse puntualmente a cada uno de los actos, únicamente en el supuesto de no presentarse a la hora señalada para el acto de presentación de propuestas y apertura de propuestas técnicas, no se aceptará proposición o disculpa alguna por lo que no será recibida su propuesta, sin embargo podrá presenciar el acto sin participación en el mismo. En los demás actos relacionados con la presente licitación, no será necesaria la presencia de representante alguno, sin embargo podrán enviar un representante con carta poder simple.

Iniciado el acto de recepción y apertura de propuestas, los licitantes participantes, entregarán el sobre con sus propuestas técnicas y económicas, en el mismo orden en que se registraron para participar en este acto, se procederá a su apertura, iniciando la revisión de los documentos y requisitos que conforman la propuesta técnica, y se desecharán las que hubiesen omitido en forma total o parcial alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas técnicas que sean desechadas, serán agregadas a la documentación que conforma la  propuesta económica, se introducirán a su sobre original y debidamente cerrado con cinta adhesiva, el sobre correspondiente será pasado a firma de los participantes, para  quedar en custodia de la CONVOCANTE, los sobres con las propuestas técnicas y económicas desechadas en la mesa de recepción, con motivo de la revisión cuantitativa, podrán ser devueltos transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, salvo que exista inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder a su devolución a los licitantes que lo soliciten o decidir su destrucción en los términos de la normatividad aplicable.

Los funcionarios de la CONVOCANTE y los LICITANTES, rubricarán de las propuestas técnicas presentadas y que no fueron motivo de descalificación, exclusivamente los DOCUMENTOS 9, 14, 10, 13, correspondiente a los anexos 2, 2A, 3 y 4 respectivamente

En seguida se procederá a la revisión de los documentos de la “propuesta económica”, únicamente, de los licitantes cuyas propuestas técnicas no fueron desechadas en el presente acto, en la mesa de recepción de proposiciones, como resultado de la revisión cuantitativa de los documentos y requisitos solicitados en las bases.

Acto continuo, si en la revisión de documentos y requisitos de la propuesta económica,  no existe motivo para su desechamiento, por  la omisión de alguno de los requisitos solicitados o la garantía, se dará lectura en voz alta al importe de su propuesta económica, sin incluir el I. V. A.

Los funcionarios de la CONVOCANTE y los LICITANTES presentes rubricarán el catálogo de conceptos en que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de la licitación, el escrito de proposición y programas de ejecución (DOCUMENTOS 20, 22, 23 correspondiente a los ANEXOS: 6, 12 Y 14 respectivamente) de todas las propuestas que sean aceptadas para su revisión a detalle.

Se levantará acta en la que se harán constar las propuestas técnicas y económicas aceptadas para revisión y análisis detallado, así como las que se desecharon y las causas que lo motivaron; se indicará fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo; el acta será firmada invariablemente por el funcionario que preside el acto y por los demás participantes a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el Compranet y en las oficinas de la CONVOCANTE, para efecto de su notificación

8.-	CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:

La CONVOCANTE para dictaminar la solvencia de las proposiciones y efectuar el análisis comparativo para evaluación, directamente considerará los siguientes puntos.

- Verificará que las mismas incluyan y cumplan con la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación; que el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado con los recursos considerados por el LICITANTE, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por la CONVOCANTE y que el análisis, cálculo e integración de los precios, sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutarán los trabajos.

- En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los LICITANTES, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares,  la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos y el Registro de responsable de obra expedido por la Subsecretaría de Medio Ambiente Urbano.

- Que el programa y medidas de seguridad e higiene sea congruente con el tipo de obra a ejecutar.

- En el aspecto económico revisará que se hayan considerado, para el cálculo e integración de los precios unitarios:

- Los salarios y precios de los materiales y demás insumos, vigentes en la zona o región de que se trate;

- Que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya determinado con base al costo horario calculado y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente;

- Que el monto de los costos indirectos incluyan cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo (obra y oficina central), equipo de seguridad e higiene y demás cargos de naturaleza análoga;

- Que en la integración del salario real considere los factores correspondientes a las prestaciones de la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, vigentes;

- Que se incluya el cargo del 5 al millar por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control (IVC).

- En caso de que en el catálogo de conceptos se encontrase error en las operaciones, se reconocerá como correcto el producto de la cantidad de trabajo impresa en el catálogo, por el precio unitario correspondiente asentado con letra.

- Toda corrección realizada en algún concepto de obra, deberá reflejarse en los importes parciales y totales de la proposición.

- Una vez entregado el sobre conteniendo las proposiciones, no podrán hacerse modificaciones a las mismas ni ser retirados en ninguna de las fases del proceso.

- Las proposiciones que satisfagan todos los requisitos señalados en las bases de licitación, se calificarán como solventes y, por lo tanto, solo éstas serán consideradas para el análisis comparativo, desechándose las restantes.

- Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al LICITANTE que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la CONVOCANTE y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y presente la propuesta solvente más conveniente para el Estado

En la evaluación de las proposiciones en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes

- La CONVOCANTE emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que harán constar los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas,  una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las proposiciones y las razones técnicas o económicas para admitirlas o desecharlas, el nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas como resultado del análisis cualitativo; la relación de los licitantes cuyas propuestas calificaron como solventes de mayor a menor de acuerdo a sus montos, fecha y lugar de elaboración y nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación, conforme al artículo 37 de la Ley.

9.-	CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER RECHAZADA LA PROPUESTA:

En observancia de lo dispuesto por el artículo 31  fracción IV de la LEY, será causa de rechazo, el incumplimiento total o parcial de cualquiera de los requisitos establecidos en las bases de licitación, así mismo, cuando se incurra en alguno o algunos de los supuestos del artículo 50 de la LEY, y por las causas siguientes;

  - Presentar varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si solo, formando parte de una persona moral o en sociedad con cualquier otro.

  - Si la dependencia encuentra que dos o más LICITANTES se han puesto de acuerdo con otros para hacer subir los precios propuestos para la Licitación, se rechazarán las propuestas correspondientes y serán sujetos a la cancelación de sus registros del Padrón de Contratistas del Estado de Coahuila, de acuerdo al artículo 99 fracción I de la LEY.

  - La proposición que contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos sin importar el impacto al monto total de la obra o su porcentaje de participación en la misma.

  - Alterar cualquier aspecto de identificación, descripción o cuantificación asentado en el catálogo de conceptos de trabajo con el que se elaboró el presupuesto.

  - Cualquier omisión o modificación a los formatos proporcionados para la integración de la propuesta.

  - Las tarjetas de análisis de precios unitarios no se encuentren debidamente integradas, tanto en el análisis de los insumos como en sus rendimientos.

  - El programa de ejecución propuesto no sea factible ni congruente de realizar dentro del plazo máximo establecido en las bases.

  - No presentar un esquema de medidas de seguridad congruentes hacia el interior y exterior de la obra.

10.-	LICITACIÓN DESIERTA:

Se podrá declarar desierta una licitación en el acto de recepción y apertura de proposiciones, cuando no se presenten proposiciones o bien después de la revisión a detalle de las propuestas; si todas las proposiciones fueran desechadas porque no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables, se procederá a expedir una segunda convocatoria.

11.-	ACTO DE FALLO:

El acto de fallo se realizará mediante junta pública o a elección de la CONVOCANTE, en sustitución de la junta pública podrá optar por comunicarlo mediante escrito a cada uno de los LICITANTES, siempre y que así se haya establecido en la convocatoria y en las propias bases, pero invariablemente la CONVOCANTE proporcionará por escrito a los LICITANTES, la información acerca de los motivos por los cuales su propuesta no resultó adjudicada.

Se levantará acta del fallo de la licitación que firmarán todos los participantes presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de la firma de uno o varios, no invalidará el contenido de la misma.

12.-	GARANTÍAS:

  - GARANTÍA DEL ANTICIPO:

La garantía del anticipo deberá presentarse previamente a la entrega de éste, mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, por la totalidad del anticipo (I.V.A. incluido), en pesos mexicanos, a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y deberá ser en los términos indicados en el ANEXO NUM: 13A, de estas bases de licitación.

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La garantía relativa al cumplimiento del contrato derivada de la asignación  otorgada en esta licitación deberá constituirse mediante fianza expedida por una institución afianzadora mexicana autorizada, por un importe del [la convocante deberá anotar el porcentaje de la garantía, de conformidad con el artículo 47, fracción II de la Ley] del monto del contrato (mas I.V.A.) en pesos mexicanos, a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila y deberá ser en los términos indicados en el ANEXO NUM: 13B, de estas bases de licitación.

No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley.

Cuando el CONTRATISTA no entregue las fianzas de anticipo y cumplimiento en un plazo de 15 días naturales contados a partir de que le sea comunicado el fallo, no procederá diferimiento alguno y se obligará a iniciar la obra en la fecha originalmente pactada. La dependencia podrá rescindir administrativamente el contrato, hacer efectivas las garantías otorgadas y otorgar el contrato al segundo lugar de conformidad con lo que establece el Artículo 46 de la LEY.

  - PERIODO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS:

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos y de la calidad de la construcción o del servicio contratado, vicios ocultos y daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de parte de el CONTRATISTA se pudieran causar a EL CONTRATANTE, o a terceros, y de cualesquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido, durante un periodo de dieciocho meses a partir de la fecha de la recepción formal citada, en los términos establecidos en la LEY, y en la legislación civil aplicable.

Para garantizar las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, previamente a la recepción de los trabajos, los CONTRATISTAS, a su elección, deberán sustentar  fianza constituida por el equivalente al [la convocante deberá anotar el porcentaje de la garantía, de conformidad con el artículo 47, fracción III de la Ley] del monto total ( mas I.V.A.) ejercido de la obra.

Si la fianza para garantizar las obligaciones descritas en el primer párrafo de este inciso 12.3 y si la fianza de cumplimiento no llegase a cubrir el tiempo o monto, se deberá presentar endoso de la fianza en los términos indicados en el ANEXO NUM: 13C, de estas bastas bases de licitación.

13.-	CONTRATO:

13.1.- FIRMA DEL CONTRATO:

La adjudicación del contrato obliga a la CONVOCANTE y a la persona en quien hubiere recaído dicha adjudicación a formalizar el documento relativo en la fecha que se haya establecido en estas bases, mismo que deberá quedar comprendido dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha de notificación del fallo. Si la empresa adjudicataria no firma el contrato dentro del plazo señalado,  la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al LICITANTE siguiente, en términos de precio más bajo si es conveniente a los intereses del Estado de conformidad con lo asentado en el dictamen a que se refiere el Artículo 37 de la Ley, y sin necesidad de un nuevo procedimiento, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior será sujeto a lo establecido en los artículos 78 y 79 de esta Ley.

Para la formalización del contrato en los términos y tiempos arriba citados será imprescindible que el LICITANTE presente la documentación que compruebe el estado actual de cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en la forma y términos establecidos en la Miscelánea Fiscal para el 2008, publicada en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 2008 y el oficio circular Número UNAOPSFP/309/0743/2008, emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de fecha 19 de Septiembre de 2008, referidos al Decreto que reforma al Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables.

13.2.-	MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificar el monto o plazo de ejecución de los trabajos, la Contratante procederá sustentarlo con un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originan y documentándolo invariablemente con: Solicitud mediante escrito por parte del CONTRATISTA, Dictamen técnico, Oficio de autorización para modificación de contrato, Programa de obra formalmente autorizado y Endoso de fianza de cumplimiento para cubrir los nuevos montos y/o plazos autorizados, para lo cual dicho endoso deberá elaborarse en los términos indicados en el ANEXO NUM: 13C, de estas bastas bases de licitación.

13.2.1.- Convenios modificatorios.-

La CONVOCANTE, podrá, dentro del programa de inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y motivadas, modificar los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original, estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular del área responsable de la contratación de los trabajos.

13.2.2.- Convenios adicionales.-

Si las modificaciones exceden el porcentaje arriba indicado, se deberá celebrar, por una sola vez, un convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Este convenio adicional deberá ser autorizado por el titular de la dependencia o entidad. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales de la obra objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la LEY.

Para los casos de cantidades de obra adicionales o conceptos de obra no incluidos en el contrato vigente, deberán ser autorizados previos a su ejecución por funcionarios de la contratante facultados para ello y hacerlo constar oportunamente en la Bitácora de obra.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Los precios unitarios de conceptos no considerados en el contrato vigente deberán ser documentados por el CONTRATISTA, los insumos y rendimientos no considerados en la propuesta serán validados por la Supervisión de obra, los análisis de precios deberán estar soportados por la contratante con la investigación de mercado correspondiente y siempre estarán sujetos a las condiciones establecidas en la propuesta de concurso.

13.3.-	RESCISIÓN DE CONTRATO:

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, la CONVOCANTE, procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

13.4.-	BITÁCORA:

La empresa que resulte con la asignación del contrato, deberá llevar el control de bitácora, en la que registrará el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por las partes, así como las incidencias durante el desarrollo de la obra y será el documento legal que permita a la SEFIR., y a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución de los trabajos, así como el deslinde de responsabilidades.

Este documento formará parte integral del contrato y será causal de suspensión de pago el no mantenerla actualizada a la fecha de corte de cada estimación presentada.

14.-	PENAS CONVENCIONALES:

# La empresa que resulte con la asignación del contrato acepta que se realice un CORTE MENSUAL sobre los trabajos ejecutados y en caso de no cumplir con la obra programada, se aplicaran las penas convencionales siguientes:

- La retención total de 1% (uno por ciento), de la diferencia entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse multiplicando el resultado por el número de meses transcurridos desde la fecha que inició el atraso de los trabajos, hasta la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará en la estimación respectiva la retención o devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la procedente al mes de la revisión, si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes del programa procede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor de la secretaría como pena convencional por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”,  sin que “El Contratista” tenga derecho a reclamación alguna, aplicando el importe a favor de “El Contratante”.

- Aplicar, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha señalada en el programa. una pena convencional consistente  en una cantidad igual al 1% (uno por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación de la obra  de acuerdo con el programa vigente calculada por cada semana de retraso que cubrirá “El Contratista” mensualmente, en estimación o mediante cheque certificado a nombre de la Secretaría de Finanzas del Estado,   hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de “El Contratante”, presentando el finiquito correspondiente. para determinar la  aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “El Contratante” no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, “El Contratante” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. y si este fuera el caso, de rescisión del contrato por causas imputables a “El Contratista”, “El Contratante” procederá a hacer efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente lo que deberá ejecutarse dentro de los cuarenta días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

(En caso de que “El contratante” opte por la rescisión del contrato en los términos de la Ley de  Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para las dependencias y entidades de la administración publica del Estado, aplicar a “El Contratista”, una sanción consistente en un porcentaje del valor del contrato, que podrá ser a juicio de “El Contratante” hasta por el monto de las garantías otorgadas.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a “El Contratista” se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas en los términos de dichas reglas, aplicando, si da lugar a ello la fianza otorgada conforme a lo estipulado en las propias reglas).

15.-	CONDICIONES:

AL FORMULAR LA PROPOSICIÓN, EL “LICITANTE” TOMARÁ EN CUENTA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

# La obra se llevará a cabo con estricto apego a los preceptos de la LEY, de acuerdo a:

- Catálogo de conceptos, consignados en el (DOCUMENTO NUM: 20, ANEXO NUM: 6).

- Planos, consignados en el (DOCUMENTO NUM: 15, ANEXO NUM: 15).

# Especificaciones y normas del proyecto y generales que indique la entidad normativa que para esta obra serán ______________________________.

# Especificaciones complementarias y particulares que la CONVOCANTE emita para cada obra en particular, consignados en el (DOCUMENTO NUM: 16, ANEXO NUM: 16).

# Modelo de contrato consignado en el (ANEXO NUM: 17), que será entregado al LICITANTE para su revisión y constancia de aceptación de acuerdo a lo indicado en punto 6.3 SOBRE NO. 1 inciso 6.

# En el caso de que exista algún error en el proyecto, la dependencia CONVOCANTE será la única responsable de hacer las aclaraciones pertinentes seis días previos como mínimo a la fecha de la recepción de propuestas y apertura de propuestas técnicas; por su parte las empresas LICITANTES se limitarán a sujetarse a los términos de las presentes bases de licitación que se les proporcionen para tal efecto y las modificaciones que se asienten en la minuta de la junta de aclaraciones o comunicados mediante escrito que emita la CONVOCANTE, sin perjuicio de las facultades de verificación y control que por ley tiene a su cargo la SEFIR. El desarrollo de los trabajos será sujeto de verificación por parte de la CONVOCANTE, así mismo la realización de los trabajos estarán sujetos al programa de trabajo mensual y ruta crítica, los precios unitarios del catálogo de conceptos y cantidades de obra correspondientes a la proposición de la empresa que resulte ganadora.

# Que para la ejecución y terminación total de la obra, el LICITANTE deberá presentar un programa de trabajo detallado de las diversas etapas constructivas que se realizarán en función de la información que la dependencia proporcione (catálogo de conceptos). Dicho programa deberá presentarse por cada una de las obras que en su caso integren el paquete motivo de este concurso y será aprobado por la dependencia de considerarlo adecuado.

# Que deberá manifestar mediante escrito que está debidamente enterado y de acuerdo en que la clasificación de terreno en cuanto a dureza, disposición de estratos y demás características que ofrece la CONVOCANTE, son estimativas y será responsabilidad del LICITANTE el juzgar todas las características del terreno, en cuanto a dureza, accesos, caminos, distancias, sindicatos y demás circunstancias que pudieran influir en el desarrollo de la obra, ya que, si las consideraciones resultan diferentes en la realidad, las diferencias no justificarán reclamación alguna por parte del CONTRATISTA.

# Que los conceptos que contiene el catálogo de conceptos no podrá modificarlos en cantidad ni descripción, quedando bajo la responsabilidad del LICITANTE el hacer las consideraciones de obra falsa o adicional necesaria para realizar los conceptos correspondientes, ya que no serán considerados para pago volúmenes generados por derrumbes, excavaciones adicionales, azolves, ademes, cimbras, andamios, etc.

# Que la disponibilidad en la localidad de la mano de obra especializada y no especializada, materiales y equipo, será de su exclusiva responsabilidad así como el hacer las consideraciones que juzgue pertinentes y que le permitan cumplir con el programa de trabajo propuesto. El desconocimiento de cualquier supuesto anterior, en ningún caso servirá en momento alguno para justificar incumplimiento del contrato o para solicitar bonificaciones a los precios considerados en la proposición.

# Que el LICITANTE presentará análisis de todos y cada uno de los precios unitarios relativos a los conceptos señalados en el catálogo de conceptos, incluyendo el total del valor de la obra, al determinar sus precios unitarios deberá considerar:

## Los salarios y precios vigentes en la fecha de la proposición de los materiales y demás insumos puestos en el lugar de la obra, los cuales deberán listarse en la relación de materiales y mano de obra y que intervendrá en la obra, (DOCUMENTO NUM: 9,  ANEXO NUM 2);

## El estudio detallado de los indirectos y utilidad;

# Que como regla general, las diferencias que resulten entre las cantidades de obra anotadas en el catálogo de conceptos y los volúmenes generados en obra no justificará reclamación alguna del CONTRATISTA con relación a los precios unitarios propuestos. Las excepciones a esta regla deberán ser autorizadas por el funcionario facultado para ello, mediante dictamen debidamente fundamentado y motivado.

# Que el contenido de los planos de proyecto de obra que le fueron entregados anexos a las presentes bases de licitación y que se encuentran consignados en el DOCUMENTO NUM: 15, ANEXO NUM: 15 de estas bases, fueron debidamente analizados para la formulación de las propuestas.

# Que fueron plenamente analizadas las formas en que se consignan los conceptos y cantidades de trabajo para que los LICITANTES presenten su proposición de precios unitarios y el importe total de la misma, se proporciona en el catálogo de conceptos, mismo que bajo ninguna circunstancia, podrá ser modificado por el LICITANTE.

# Que el programa de trabajo y erogaciones serán presentados por concepto mensual y deberá ser congruente con el tipo y cantidad de obra (DOCUMENTO NUM: 23, ANEXO NUM: 14).

# En la relación de los equipos que se utilizarán, deberá proporcionar todos y cada uno de los datos que se solicitan en este formato (DOCUMENTO NUM: 10, ANEXO NUM: 3) tomando en cuenta el tipo y cantidad de obra, mismos que podrán ser verificados durante el desarrollo de la obra de acuerdo al programa que presente.

# Que deberá tener permanentemente en las obras un técnico que sea su representante y deberá cumplir con los siguientes requisitos:

## Titulo registrado en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública;

## Deberá estar inscrito en la oficina del registro de directores responsables de obra y corresponsales de la Secretaría del Medio Ambiente Urbano.

## Que cuente con suficiente experiencia y autoridad en las obras de la índole de la que se llevará a cabo:

## Deberá conocer los aspectos a los cuales se sujetará la realización de la obra (contrato, precios unitarios, programa de obra y condiciones de seguridad e higiene).

## Deberá mantener actualizada la Bitácora con la información suficiente para respaldar los hechos acontecidos y no contemplados en el contrato.

# Que la CONVOCANTE no proporcionará materiales, ni equipo de instalación permanente para el desarrollo de esta obra, (a menos que en este inciso se especifique).

# Las condiciones contenidas en estas bases así como en las proposiciones presentadas por los CONTRATISTAS, bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas.

# Que por ningún motivo se recibirán conceptos de obra contratados que no cuenten con las especificaciones y la calidad requeridas en el expediente técnico. Por lo que en caso de existir conceptos de obra que no cumplan con las especificaciones y la calidad requeridas deberán realizar lo conducente para garantizar que dichos conceptos cumplan con lo requerido, sin costo alguno para el Estado;

SALTILLO, COAHUILA, A____ DE________________ DE 20__.

LA CONVOCANTE

RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y ANEXOS A LAS BASES DE LICITACIÓN

| Num:Doc. | Anexo Nº | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | Recibo de pago de bases original y copia |
| 2 | 5 | Carta compromiso para entrega de liquidaciones con el Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| 3 | 5A | Escrito en el que manifieste no encontrarse en los supuestos del Art. 50 de la LEY. |
| 4 | - | Registro en el Padrón de Contratistas del Estado del estado de Coahuila de Zaragoza |
| 5 | - | Poder otorgado por el representante en caso de quien firme la propuesta, no se encuentre acreditado en el Registro del Padrón de Contratistas del Estado del estado de Coahuila de Zaragoza |
| 6 | 19 | Escrito bajo protesta de decir verdad, en papel membretado de la empresa y debidamente firmado, en el que el representante legal de “EL LICITANTE”, manifieste que su representada conoce y esta de acuerdo con el contenido de las bases de la presente licitación y los acuerdos tomados en la Junta de aclaraciones del presente proceso, incluidos los anexos y el modelo de contrato.- |
| 7 | - | Acreditamiento de la capacidad Financiera del Licitante |
| 8 | 1 | Manifiesto escrito de conocer el sitio de ejecución de los trabajos, sus condiciones físicas y ambientales |
| 9 | 2 | Listado de materiales y mano de obra a utilizar en la obra |
| 10 | 3 | Relación de maquinaria y equipo que se empleará en la obra |
| 11 | - | Curriculum de los Profesionales Técnicos al servicio del Licitante |
| 12 | 3A | Identificación de los trabajos realizados por el LICITANTE y su personal |
| 13 | 4 | Programa calendarizado de la ejecución de los trabajos |
| 14 | 2A | Relación de subcontratos a utilizar en la obra |
| 15 | 15 | Planos consignados al LICITANTE para la elaboración de la propuesta. |
| 16 | 16 | Especificaciones complementarias y particulares que la CONVOCANTE emita para cada obra en particular. |
| 17 | 22 | Escrito en el que el Representante Legal manifieste que por conducto de su representada no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por |
| 18 | 20 | Programa de equipo y medidas de seguridad e higiene que el Licitante utilizará e implementará con motivo de la obra licitada. |
| 19 | - | Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, original y copia para cotejo |
| 20 | 6 | Presupuesto por partidas y general (Catalogo de conceptos). |
| 21 | 7A | Carpeta de análisis de precios unitarios (Ejemplo hipotético) |
| 21.1 | 8 8A | Tabulador de salarios Factor de salario analizado |
| 21.2 | 9 9A | Costos básicos de materiales y mano de obra Análisis de Precio Unitario de Básicos |
| 21.3 | 10 | Análisis de costo horario de equipo y maquinaria. |
| 21.4 | 11 11A 11B 11C 11C1 11C2 | Análisis calculo e integración de los costos indirectos Relación de cargos indirectos Factor de costo indirecto Análisis del costo Financiero, ejemplo hipotético e instructivo Pago de estimaciones y ejemplo hipotético Erogaciones mensuales y ejemplo hipotético |
| 21.5 | 21 | Listado de equipo y materiales de Seguridad e Higiene que se utilizarán en la obra. |
| 22 | 12 | Escrito de proposición. |
| 23 | 14 | Programa de trabajo y erogaciones mensuales. |
|  | 7 | Instructivo para la presentación de los análisis de precios unitarios |
|  | 13-A | Texto de fianza de anticipo. |
|  | 13-B | Texto de fianza de cumplimiento |
|  | 13-C | Texto de endoso de fianza de cumplimiento. |
|  | 17 | Modelo de contrato. |
|  | 18 | Manifiesto de cumplimiento de obligaciones fiscales. (Miscelánea fiscal 2008 y Oficio Circular Nº UNAOPSF/309/0743/2008). |
| 24 | 25 | Programas cuantificados y calendarizados de los materiales expresado en volúmenes e importes |
|  | 26 | Programas cuantificados y calendarizados de maquinaria y equipo en horas efectivas de trabajo e importes |
|  | 27 | Programas cuantificados y calendarizados de utilización de personal profesional, técnico administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos expresados en horas-hombre e importes |
|  | 28 | Programas cuantificados y calendarizados de mano de obra de campo que se utilizara en la obra, expresado en jornadas e importes |
|  | 29 | Resumen de programas |