CRITERIOS PARA LA INTERPRETACION DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL EXPEDIENTE UNITARIO

La presente Disposición Administrativa es con el fin de que los EXPEDIENTES UNITARIOS se integren con los documentos necesarios, para dar cumplimiento a la norma establecida por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, y los mínimos requeridos  por la LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS (FEDERAL) y su REGLAMENTO; los documentos que por si solos se explican como por ejemplo, oficio, permiso, licencia, programa, etc. , no necesitan de explicación ni de interpretación alguna, de los que se considera necesario, a continuación se define lo que debe entenderse por el documento referido:

EXPEDIENTE UNITARIO:

Es el conjunto de documentos técnicos, modificatorios y contables que relatan los eventos, costos y comprobación de una obra pública o apoyo social otorgado a una comunidad o grupo de beneficiarios, financiados total o parcialmente con recursos fiscales, estos documentos deberán ser originales y encontrarse en poder de la dependencia ejecutora.

En los casos en que, por el origen de los recursos, la documentación comprobatoria tenga que ser conservada por la secretaria o dependencia responsable del pago, la dependencia ejecutora deberá conservar copia de esta documentación

EXPEDIENTE TÉCNICO:

Documento que contiene la planeación, presupuestación y calendarización de los recursos y ejecución de la obra o acción y contendrá cuando menos los siguientes documentos:

- Generalidades

- Planos del proyecto original

- Tipo de obra

- Financiamientos

- Validaciones

- Metas

- Descripción global del proyecto

- Etapas

- Presupuesto

- Calendario de ejecución

- Acta de aceptación por la comunidad o beneficiarios

- Croquis de localización, con sus coordenadas geográficas

- Coeficiente de ponderación de avances físico-financiero

- Dictamen o autorización del impacto ambiental

- Información adicional

- Observaciones

VALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:

Documento con firmas de responsabilidad, mediante el cual la dependencia ejecutora lo valida técnicamente, o solicita a la dependencia correspondiente la validación.

OFICIO MEDIANTE EL CUAL  LA DEPENDENCIA NOTIFICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS O A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE QUE DIO DE ALTA EN EL SIIP EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE LO ENVIA:

Documento que avala que la ejecutora dio de alta el expediente técnico en el SIIP y lo envió a la Autoridad correspondiente para su autorización.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN EMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE:

Documento en el la cual se da a conocer a la ejecutora la autorización de recursos y  modalidad para la ejecución de la obra o acción

OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA DEPENDENCIA NOTIFICA A LA SECRETARIA DE FINANZAS O A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE QUE DIO DE ALTA EN EL SIIP EL CONTRATO Y  SE LO ENVIA:

Documento que avala que la ejecutora dio de alta el contrato en el SIIP y lo envió con sus anexos a la Autoridad Correspondiente para su aprobación,

OFICIO DE APROBACIÓN, ANEXO DE APROBACIÓN DE OBRAS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE APROBACIÓN EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS O POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE:

Documento emitido por la Secretaria de Finanzas o por la autoridad Correspondiente mediante el cual se da a conocer a la ejecutora el techo financiero definitivo y la estructura financiera de los recursos de la obra o acción.

OFICIO DE SOLICITUD PARA MODIFICACIONES DE METAS PRESUPUESTALES, TRANSFERENCIAS, REFRENDOS O CANCELACIÓN:

Documento mediante el cual la ejecutora solicita la aprobación de las modificaciones de metas presupuestales o cancelación

OFICIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE METAS:

Documento de aprobación de las modificaciones de metas, emitido por la Secretaria de Finanzas o por la Autoridad Correspondiente.

OFICIO DE APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL:

Documento de aprobación de la modificación presupuestal, emitido por la Secretaria de Finanzas o por la Autoridad Correspondiente.

OFICIO DE CANCELACIÓN DE RECURSOS:

Documento emitido por la Secretaria de Finanzas o por la Autoridad Correspondiente, que acreditan la cancelación de los recursos.

EXPEDIENTE TÉCNICO MODIFICADO O CUADRO COMPARATIVO:

Documento que contiene los elementos definitivos o modificados de la planeación, presupuestación y calendarización de los recursos y ejecución de la obra o acción

CONVENIO DE EJECUCIÓN INTERDEPENDENCIAS:

Documento en el que se específica  el objeto del convenio y los derechos y obligaciones de cada una de la dependencias, debidamente firmado por cada una de las partes.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y GENERADORES DE OBRA DE LA EJECUTORA:

Documento que contiene la descripción detallada de la actividad (integrándose desde los materiales que se utilizaran, sus características pormenorizadas, hasta las distancias, medidas, condiciones especiales y/o aspectos de licencias, permisos etc.), la unidad que se manejara dentro del concepto (Litros, Toneladas, Metros, Piezas, etc.), las cantidades cuantitativas del concepto del que se trate, los costos por unidad que ya se han determinado por separado y donde se tomaron en cuenta  costos de equipos, herramientas, materiales o todos aquellos elementos necesarios para la realización de la obra.

PRESUPUESTO BASE DE LA EJECUTORA:

Documento que contiene todos los costos contemplados en el catalogo de conceptos.

LOCALIZACION DE LA OBRA INCLUYENDO COORDENADAS GEOGRAFICAS

(PLANO GEOREFERENCIADO):

Documento que contiene el croquis de localización, (ciudad, municipio, ejido, etc.), indicando sus coordenadas geográficas (longitud, latitud y altitud).

INVITACIÓN POR ESCRITO PARA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

Documento en el que consta la invitación, con acuse de recibido.

INVITACION AL ORGANO DE CONTROL:

En todo proceso de licitación o adjudicación de obra o acción la dependencia ejecutora deberá mediante escrito invitar al Órgano Estatal de Control

CONSTANCIA DE NOTIFICACION DEL FALLO A LA EMPRESA GANADORA:

Documento en el que consta la notificación a la empresa ganadora, esta podrá ser mediante la firma de la empresa ganadora en el acta del fallo, confirmación de enterado vía electrónica o firma de recibido del oficio correspondiente

REPROGRAMACIÓN EN SU CASO POR LA ENTREGA TARDÍA DEL ANTICIPO (DIFERIMIENTO):

Documento en el cual se reprograma el inicio de la obra.

PRESUPUESTO GANADOR:

Documento debidamente firmado, que sirvió de base para el otorgamiento del contrato, el cual contiene los costos de las obras o acciones a realizar

AMPLIACION DE GARANTIA EN CASO DE CONVENIO MODIFICATORIO O SUSPENSION TEMPORAL:

Documento que ampara la ampliación de las garantías, en caso de que el convenio modificatorio modifique el plazo o monto del contrato original, o bien se suspenda temporalmente la obra y como consecuencia se amplié el plazo de ejecución.

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

Documento en el cual se describe la utilización de maquinaria y equipo de construcción

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES:

Documento en el cual se describe la utilización de materiales

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE:

Documento en el cual se detalla la programación de la adquisición de equipo de instalación permanente

PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADOS DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS:

Documento en el cual se describe la utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargados de la dirección, supervisión y administración de los trabajos

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS:

Documento en el cual se describe clara y detallada la forma de como se desarrollaran los trabajos

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES:

Documento que elaboran los  contratistas para reflejar de manera calendarizada las actividades que deben desarrollarse durante el periodo fijado contractualmente para la ejecución de una obra o parte de ella incluyendo sus erogaciones.

OFICIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS:

Escrito mediante el cual la contratista avisa a la dependencia ejecutora el inicio de los trabajos

OFICIO DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Y SUS ANÁLISIS CORRESPONDIENTES:

Escrito mediante el cual la contratista solicita la autorización de conceptos y precios unitarios extraordinarios y sus análisis correspondientes

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS Y ANÁLISIS CORRESPONDIENTES:

Escrito mediante el cual la ejecutora autoriza los conceptos y precios unitarios extraordinarios y sus análisis correspondientes

OFICIO DE AVISO DE LA DEPENDENCIA A LA CONTRATISTA DE LA REANUDACION DE LA OBRA:

Documento mediante el cual la dependencia avisa al contratista que se reinicien los trabajos, en caso de que estos no se reinicien en la fecha estipulada en el convenio de suspensión temporal.

OFICIO DE SOLICITUD DE AJUSTE   DE COSTOS POR PARTE DEL  CONTRATISTA:

Escrito mediante el cual la contratista solicita el ajuste de costos

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

Escrito mediante el cual la ejecutora autoriza el ajuste de costos

FACTURA DE ANTICIPO:

Documento fiscal o mercantil debidamente requisitado en el que conste el monto del anticipo de la obra o acción a realizar de conformidad con los artículos 29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación

FACTURAS:

Documento fiscal o mercantil debidamente requisitado en el que se especifique el número de estimación, los trabajos que se efectuaron, el monto, etc, de la obra o acción a realizar

SOLICITUDES DE LIBERACIÓN DE RECURSOS (SLR):

Documento emitido por la ejecutora mediante el cual solicita a la Secretaria de Finanzas o a la Autoridad Correspondiente el pago de la adquisición, obra o acción (Anticipo, estimación o adquisición), debidamente requisitado.

CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE AMPARAN LA ESTIMACIÓN, DEBIDAMENTE REQUISITADO POR LOS QUE INTERVIENEN EN LA OBRA:

Representación grafica de los trabajos realizados que se presentan para su pago de la estimación correspondiente, señalando todos los datos necesarios de la ubicación de la obra, (ciudad, municipio, ejido, etc.) incluyendo sus coordenadas geográficas (longitud, latitud y altitud).

NOTAS DE BITACORA DEL PERIODO DE LA ESTIMACIÓN:

Copia de la bitácora del periodo que abarquen los trabajos presentados para su pago, con firmas del residente, superintendente o supervisor de obra.

PRUEBAS DE CONTROL Y CALIDAD, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA SI APLICA:

Documento que acredite las pruebas realizadas con la firma tanto  de los responsables que efectuaron las pruebas, como del residente, supervisor o superintendente de la obra.

REPORTE FOTOGRÁFICO:

Documento mediante el cual se demuestre el avance de trabajos que se presentan para su pago (fotos)

GENERADORES DE OBRA DONDE SE ESPECIFIQUEN CLARAMENTE LOS VOLÚMENES DE OBRA CON CROQUIS:

Son documentos que se elaboran para poder cuantificar los volúmenes de obra ejecutados por los contratistas, estos deben ser avalados por la supervisión, para que proceda su pago, como parte integrante de las estimaciones.

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD E HIGIENE:

Este informe deberá ser por escrito y deberá contener las medidas de seguridad del personal, (cascos chalecos arnés, etc.), de terceros (mallas ciclónicas, cintillas, conos o tambos de advertencia, etc.), y de higiene (sanitarios, agua, áreas de comida, etc.), anexando evidencia fotográfica.

REPORTE DE SUPERVISIÓN:

Documento firmado por el  superintendente o supervisor de obra que avale la realización de los trabajos que se presentan para su pago, así como cualquier evento que pueda interferir con el desarrollo normal de los trabajos y validado por el residente.

MINUTAS, ACTAS, ACUERDOS O COMUNICADOS QUE HAYAN SIDO GENERADOS  RESPECTO DE LA OBRA:

Evidencia escrita de los eventos que se realizaron durante el transcurso de la obra

OFICIO DE NOTIFICACIÓN A CONTRATISTA CON FECHA, LUGAR Y HORA PARA LLEVAR A CABO EL FINIQUITO DE OBRA (DEPENDENCIA):

Documento que emite la ejecutora donde consta la invitación a los responsables, donde y  cuando se llevara cabo el finiquito de obra

AVISO A LA SECRETARIA DE FINANZAS, (DIRECCION DE PATRIMONIO DEL ESTADO),  PARA SU INCLUSION EN EL CATALOGO E INVENTARIO DE LOS BIENES Y RECURSOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS:

Aviso mediante oficio a la Secretaria de Finanzas informando la terminación de la obra y solicitando la inscripción de los inmuebles que se hayan adquirido en el transcurso de la obra, en el catalogo e inventario de bienes del patrimonio del estado y en su caso solicitando la inscripción en el Registro Púbico de la Propiedad.

OFICIO DE CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:

Escrito mediante el cual la contratista solicita a quien corresponda la cancelación de la garantía

OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE PROGRAMAS ESPECIFICOS QUE CUENTEN CON REGLAS DE OPERACIÓN

Los EXPEDIENTES UNITARIOS de las obras o acciones que se realicen con recursos provenientes de programas específicos o derivadas de alguna contingencia; que cuenten con reglas de operación, se integrarán de conformidad con las mismas, sin embargo si las reglas de operación contemplan que se debe dar cumplimiento a las disposiciones aplicables de la materia, en este caso a la  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el  Estado de Coahuila de Zaragoza y su análoga del ámbito federal los EXPEDIENTES UNITARIOS, deberán contener además, los documentos mencionados en el REGISTRO BASICO DOCUMENTAL.  Este tipo de obras o acciones se deberá notificar por escrito a la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERAN CONTAR CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES Y CON SU ACUSE DE RECIBO EN SU CASO

EN LOS CASOS EN QUE, POR EL ORIGEN DEL DOCUMENTO, ESTE TENGA QUE SER CONSERVADO EN UN ÁREA ESPECIFICA, LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEBERÁ CONSERVAR COPIA DEL MISMO Y/O HACER REFERENCIA DE SU UBICACIÓN